儒林镇201县道污水主管网抢修工程

采  购  文  件

采购编号：公采JSCTGC-2019-028

采购人：常州市金坛区儒林镇人民政府

采购代理单位：江苏省城投工程管理咨询有限公司

二〇一九年八月

目  录

第一章  采购公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  施工合同	16

第四章  评标方法	34

第五章   投标文件格式	35

- 第一章  采购公告

儒林镇201县道污水主管网抢修工程

采购编号：公采JSCTGC-2019-028

江苏省城投工程管理咨询有限公司受常州市金坛区儒林镇人民政府委托，就儒林镇201县道污水主管网抢修工程进行公开招标采购，欢迎符合下列条件的供应商前来参加投标。

- 采购项目名称及编号：

- 项目名称：儒林镇201县道污水主管网抢修工程；

- 建设地址：儒林镇；

- 项目编号：公采JSCTGC-2019-028；

- 项目采购预算价：约为人民币162.33万元；

- 最高限价：162.32万元

二、采购项目简要说明：

1、采购要求：土石方工程、市政管网工程及图纸中包含的内容。

2、工期要求：45日历天。

3、质量要求：合格。

三、投标人资格要求：

合格投标人除需符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件外，同时需符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照；

2、具有有效期内市政公用工程施工总承包三级(含以上）；

3、具有有效期的内企业安全生产许可证；

4、项目注册建造师具有市政公用工程二级(含以上)；

（三）其他资格条件

未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

本工程项目不接受联合体投标。

四、报名及采购文件领取的时间和地点

（一）公告、报名及采购文件获取时间：2019年8月27日至9月1日。

（二）采购文件每套售价300.00元，售后不退。该费用在开标现场递交投标文件的同时以现金方式缴纳，由招标代理统一收取并开具收据。

（三）本项目无需现场报名，请符合条件供应商网上自行下载采购文件及相关材料：详见网页底部。

- 五、资格审查

- 1、本项目采用资格后审方式，资格审查的具体要求见采购文件。资格后审不合格的投标供应商的投标文件将按无效标书处理。

- 2、各投标供应商需在开标截止时间前将资格审查原件（或公证件）与投标文件一并提交。开标结束后，采购人或采购代理机构依法对各投标供应商进行资格审查，若不符合投标资格要求（或资料不齐全、资料不合格），则资格审核不通过，作无效标书处理，资审不合格的供应商不再进入后续评审。

- 3、资格审查材料须单独密封。

六、投标保证金

投标人在投标截止时间前，向指定帐户交纳投标保证金：叁万元整，投标保证金不得以个人名义缴纳, 必须从单位基本账户缴纳。并将银行缴款单在投标截止时间前交至采购代理单位。

收款单位名称：江苏省城投工程管理咨询有限公司金坛分公司；

开户行：建行金坛南门支行；

帐号：32050162645009177777。

七、标前答疑

（一）投标供应商如有需要，可自行考察现场。由此产生的费用由投标供应商自理。

（二）本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2019年9月2日上午11：00前将电子档发送至电子邮箱919448718@qq.com，同时将书面文件加盖投标单位章送至江苏省城投工程管理咨询有限公司（常州市金坛区中景商务中心B座802），逾期不予受理。（注：1、送质疑材料时须携带授权委托书等相关证明材料；2、质疑材料不接受邮寄）

八、公告期限：公告之日起5个工作日。

九、投标文件提交及开标信息

投标文件开始接受时间：2019年9月18日下午 15:00-15:30；

投标文件接收截止时间：2019年9月18日下午 15:30整

投标文件接收地点：常州市金坛区金山路168号—常州市金坛区市民中心C楼0503开标室；

投标文件接收人：江苏省城投工程管理咨询有限公司。

开标时间：2019年9月18日下午 15:30整

开标地点：常州市金坛区金山路168号—常州市金坛区市民中心C楼0503开标室。

十、本次采购联系事项：

（1）采购人：常州市金坛区儒林镇人民政府；

联系人：张先生       联系电话：13915819986。

（2）采购代理单位：江苏省城投工程管理咨询有限公司；

联系人：李先生         联系电话：13275188232；

联系地址：常州市金坛区中景商务中心B座802；

邮政编码：213200。

江苏省城投工程管理咨询有限公司

2019年8月26日

- 第二章  投标人须知

前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 儒林镇201县道污水主管网抢修工程 |
| 2 | 招标范围 | 土石方工程、市政管网工程及图纸中包含的内容 |
| 3 | 工期要求 | 45日历天 |
| 4 | 质量要求 | 合格 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 投标人资格要求 | 详见采购公告 |
| 7 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘，由此产生的费用由投标人自理。 |
| 8 | 投标人的替代方案 | 无 |
| 9 | 投标有效期 | 投标截止期后 45 日历天 |
| 10 | 投标保证金 | 投标人在投标截止时间前，向指定帐户交纳投标保证金：叁万元整，投标保证金不得以个人名义缴纳, 必须从单位基本账户缴纳。并将银行缴款单在投标截止时间前交至采购代理单位。 收款单位名称：江苏省城投工程管理咨询有限公司金坛分公司； 开户行：建行金坛南门支行； 帐号：32050162645009177777。 |
| 11 | 投标文件的密封 | ☑开标前提供纸质投标书5份。并按以下要求提供： （1）本项目投标书共五份，其中一份正本，四份副本；正本和副本必须分开装订且用封套加以密封、标志。 （2）《投标函》、《授权委托书》（或《法定代表人资格证明》）、《开标一览表》的原件须另附一份且单独用封套加以密封。 （3）资格后审审查材料的复印件一份（并加盖单位章）与资格审查材料的原件（或公证件）单独用封套加以密封、标志； 注：以上材料未按要求提供的，资料不全或不符合要求作无效标处理。 |
| 12 | 答 疑 | （一）投标供应商如有需要，可自行考察现场。由此产生的费用由投标供应商自理。 （二）本项目不召开标前答疑会，投标人如对招标文件有疑问，须在2019年9月2日上午11：00前将电子档发送至电子邮箱919448718@qq.com，同时将书面文件加盖投标单位章送至江苏省城投工程管理咨询有限公司（常州市金坛区中景商务中心B座802），逾期不予受理。（注：1、送质疑材料时须携带授权委托书等相关证明材料；2、质疑材料不接受邮寄） |
| 13 | 资格后审审查材料 | - 有效期内的营业执照副本； - 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书及授权委托人本单位缴纳的社会基本养老保险的缴纳凭证原件【凭证原件包括（其中之一均可）：1）社保手册；2）该投标单位经社保机构出具的缴费清单；3）由社保机构打印出具的缴纳凭证；缴纳时间为投标截止时间（不含当月）往前推连续6个月：2019年2月至2019年7月】； - 法定代表人身份证复印件或授权委托人身份证复印件； - 有效期内的资质证书、安全生产许可证； - 拟投标建造师注册证书、安全考核证书（B证）以及本单位缴纳的社会基本养老保险的缴纳凭证原件【凭证原件包括（其中之一均可）：1）社保手册；2）该投标单位经社保机构出具的缴费清单；3）由社保机构打印出具的缴纳凭证；缴纳时间为投标截止时间（不含当月）往前推连续6个月：2019年2月至2019年7月】 - 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（须分别打印并加盖投标人公章）。 注：以上1∽6材料为投标单位资格后审审查材料（所有项目若有缺失或无效将可能导致投标无效且不允许在投标文件提交截止后补正，否则视作无效投标。上述资料必须另行提供一套复印件（并加盖单位章）装订成册，装订成册的资格审查材料需与资格审查材料的原件（或公证件）密封在同一档案袋中，在投标截止时间前随同投标文件一并提交以供采购代理机构及采购人进行核查，资料不全或不符合要求的作资格审查不合格处理，则资格审核不通过，作无效标书处理，资审不合格的供应商不再进入后续评审。） |
| 14 | 投标文件递交截止时间及接收地点 | 投标文件递交截止时间:2019年9月18日下午15:30整； 投标文件接收地点:常州市金坛区金山路168号--常州市金坛区市民中心C栋5楼0503室。 |
| 15 | 开标时间及地点 | 开标时间:2019年9月18日下午15:30整； 地点:常州市金坛区金山路168号--常州市金坛区市民中心C栋5楼0503室。 |
| 16 | 评标方法及标准 | 最低评标价法。详见第四章。 |
| 17 | 履约保证金 | 本工程履约保证金：中标价（扣除暂列金额）10%；履约保证金的退还：竣工验收合格后一次性退还。 |
| 18 | 最高限价 | 本项目最高限价为：162.32万元，投标报价超过最高限价的作无效投标处理。 |
| 19 | 注意事项 | - 本项目招标代理服务费为5000元，由中标单位领取中标通知书时以现金形式一次性支付给采购代理单位，投标人在投标时综合考虑在投标报价中。 |

一、采购项目：

儒林镇201县道污水主管网抢修工程。

二、投标人的资格要求：

合格投标人除需符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件外，同时需符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照；

2、具有有效期内市政公用工程施工总承包三级(含以上）；

3、具有有效期的内企业安全生产许可证；

4、项目注册建造师具有市政公用工程二级(含以上)；

（三）其他资格条件

未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

本工程项目不接受联合体投标。

三、投标费用

投标人应自行承担其编制投标文件以及提交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

四、采购文件

１、采购文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正的内容均为采购文件的组成部分。

2、采购文件的更正

（1）投标供应商在收到采购文件后，如有疑问需要澄清，应在答疑规定的时间前以书面形式向采购人提出，如无疑问,视作投标供应商完全响应采购文件的条款和要求。采购人作出的澄清或修改将公告通知所有采购文件收受人。

（2）采购文件各项条款最终解释权归常州市金坛区儒林镇人民政府，投标供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

（3）采购人有权对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，并通知所有采购文件收受人。

（4）采购人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并通知所有采购文件收受人。

（5）公告通知以江苏省政府采购网和常州市政府采购网所发布的为准。

五、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读采购文件，完全明了采购项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2、投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应对采购文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人合法权益。投标人不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5、投标人在投标截止时间前，对所提交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

六、投标文件组成

投标文件应当符合采购文件的要求，并应包括但不限于下列内容：

- 投标函

- 投标人关于资格的声明函

- 法定代表人身份证明及授权委托书

- 开标一览表

- 投标报价汇总表及其它报价表

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面说明

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面说明

七、投标人应认真检查采购文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向采购人索取，否则责任自负。

八、投标文件的制作应当符合以下要求，否则作为无效投标文件

1、供应商应准备投标文件的正本1份，副本4份，在每一份投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、投标文件正本必须打印。供应商应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章和供应商法定代表人（或其委托代理人）签章，副本可通过正本复印。

3、全套投标文件应无修改和行间插字。

4、投标报价清晰准确，不存在影响其他供应商评分的严重错误。

九、在投标截止时间之前的密封完好的投标均为可以接受的投标。

十、投标保证金

1、作为采购文件的一部分，投标人应提供投标保证金（详见投标人须知前附表）；

2、不按第1条规定办理的投标文件，按无效投标处理。

3、未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后的5个工作日内予以全额退还（无息）。

4、中标人的投标保证金将在合同签约完毕后的5个工作日内全额退还（无息）。

5、投标人出现下列情况之一，采购人报经主管部门批准同意后有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

1）投标人在投标后又撤回其投标文件；

2）中标人未能在采购文件规定的期限提交履约担保；

3）中标人无正当理由拒绝签订合同；

4）由于投标人的原因导致中标无效的；

5）虚假投标给采购人和采购代理机构造成损失的。

十一、投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件密封。

2、所有封袋上都应写明投标人名称、采购项目名称，采购项目编号，年月日，加盖投标人公章。

3、投标人违反上述规定的，其投标文件将被作为无效投标文件，不予拆封和参加评审。

十二、投标文件提交，截止时间和地点

投标人须在采购公告规定的投标文件提交截止时间之前在指定地点将投标文件提交给采购人。

投标人在提交投标文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，采购人不接受其投标文件，不予参加开标和评审。

十三、投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，供应商可以对所提交的投标文件进行补充、修改和撤回，并书面通知采购采购单位。所提交的补充、修改的内容应当按采购文件的要求进行编制、签署、密封、盖章、标志（在包封上标明“修改”或“补充”字样，并注明修改或补充的时间）和提交，并作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。投标截止时间之后，供应商不得补充、修改或撤回投标文件。

- 投标报价

14.1采用固定综合单价方式报价。

14.2投标报价应该包含但不限于本采购文件《投标报价明细表》所列的货物，随配附件，备品备件，工具，劳务，运抵至项目现场指定场地，管理，安装，调试，维护，培训，保险，利润，税金，政策性文件规定、合同包含的所有风险、责任以及配合费用、检测费用等各项应有费用。

14.3投标人应按《投标报价明细表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价明细表》中的每一单项均应计算并填写单价和合价，若有漏填，视为该项价格已包含在其他项目报价中，不再另行计价。《投标报价明细表》须由法定代表人或被授权人签署，否则视为不响应采购文件的实质性要求，属重大偏差，其投标文件按无效标书处理。

14.4 投标人应对本次招标内容进行实地勘查，投标报价需含搬运至采购人项目指定的区域所需一切费用。投标人应考虑现场实际情况，可能会存在分批多次供货等情况，投标报价时应综合考虑此因素，一旦中标，不得因此另行增加任何费用。

14.5除非采购人对采购文件予以修改，投标人应按采购人提供的《投标报价明细表》中列出的内容要求填报固定综合单价和合价。

14.6关于采购数量：投标报价时采购数量以采购文件附件《投标报价明细表》中所列数量为准，结算时由中标单位与采购人按实际发生数量结算。若相同部件有多个报价，在结算时，按最低价执行，减少的按最高价执行。采购人可根据实际情况增加或者减少采购数量，中标人不得以采购数量的变化作为索赔的依据。

十五、投标报价方式

1、投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标书、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标报价明细表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、投标人应按照采购文件规定格式填报投标报价明细表。

3、本项目的投标最高限价（采购预算价）为： 162.32万元，投标报价高于最高限价（采购预算价）的作为无效投标处理。

十六、答疑，开标评标会议时间和地点

详见采购公告。

十七、评审、定标方法

本项目采用最低评标价法。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

十八、开标评标会

开标评标会议按采购文件中规定的时间、地点举行，由采购代理机构主持，邀请投标人参加。投标人参加开标会的应由法定代表人或者委托代理人携带第二代居民身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。

十九、开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

二十、采购人在投标截止时间前收到的所有合格投标文件，开标时都予以拆封，采购人对开标过程予以记录。

二十一、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。

1、投标文件未按规定标志、密封、盖章的；

2、投标文件未加盖投标人公章的；

3、法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无投标人公章的、无法定代表人或委托代理人签章或盖章的、非原件的；

4、投标人未通过报名的或者在名称上和法人地位上与报名情况发生实质性的改变的；

5、投标人不符合采购文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

6、投标文件未按采购文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；

7、投标人在一份投标文件中，对同一采购项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

8、投标人在投标报价中存在严重错误，并影响对其他投标人的评分的；

9、投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

11、逾期送达的投标文件；

12、未按采购文件要求缴纳投标保证金的；

13、投标人的投标报价超出最高最高限价（采购预算价）的；

14、采购文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评委会认定无效的情况；

15、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16、投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的；

17、不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

二十二、评标、定标

评标由依法组建的评标委员会负责。由评委会出具书面评标报告，采购人按评标委员会推荐中标候选供应商顺序确定中标人。

二十三、投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； 2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。存在缺项漏项或者数量不符合采购文件要求的作为无效投标文件处理；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、投标人拒不按照评委会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

4、投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

二十四、评标中作为废标处理的情况

（一） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二） 投标人的报价超过了最高采购预算，采购人不能支付的；

（三） 因重大变故，采购任务取消的。

（四） 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况按中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务采购投标管理办法》第四十三条规定的除外）；

（五） 不符合法律、法规和投标文件规定的其他实质性要求的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

二十五、中标通知

中标人确定后，采购人在公告中标结果的同时向中标人发出中标通知。

中标通知对采购人和中标人具有法律约束力。

采购人及采购代理单位不负责向任何投标人说明中标或不中标的原因。

二十六、授予合同，合同条款

1、中标人应当在中标通知书发出之日起的30日内与采购人签订合同。

2、中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“投标文件”中的货物及配置在合法范围内进行调整。

4、中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行采购。

5、货款支付：

- 1）工程竣工验收合格后一个月内支付合同价款的40%（扣除暂列金）；

- 2）工程竣工验收合格满12个月且经审计后，付至审定价款的70%；

- 3）工程竣工验收合格满24个月后按审计价结清余款（无息）。

- 6、履约保证金：合同价款的10%，在合同签订之前交至采购人指定账户。工程竣工验收合格后，采购人无息退还其履约保证金。

政府采购告知书

尊敬的供应商项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至金坛区财政局政府采购监督管理科（常州市金坛区金山路168号--金坛区市民中心A楼0830）。

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、供应商及项目参与人应当遵守政府采购工作规则，有下列情形之一的，将被政府采购项目实施组织机构列入不良行为纪录，建议政府采购监督管理部门一至三年内不得参与政府采购机构组织的一切项目，并在相关媒体网站予以公布：

（一）在政府采购实施过程中，有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱政府采购开标现场或评审现场秩序的，以及在投标答疑、领取采购文件、办理相关手续过程中扰乱正常办公秩序的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（四）向采购人、政府采购机构工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）未按规定程序进行质疑、投诉，影响政府采购项目正常进行的。

监督科办公室：常州市金坛区金山路168号--金坛区财政局政府采购监督管理科0830室。

政府采购投诉监督电话：0519-82328721

- 第三章  施工合同

合同协议书

（GF—2013—0201）

建设工程施工合同

项目名称：儒林镇201县道污水主管网抢修工程

采购人：常州市金坛区儒林镇人民政府

投标人：

代理单位：江苏省城投工程管理咨询有限公司

说  明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、采购人、投标人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

目  录

第一部分 合同协议书	19

第二部分 通用合同条款	20

第三部分 专用合同条款	20

1 一般约定	20

2. 采购人	22

3. 投标人	22

4. 监理人	24

5. 工程质量	24

6. 安全文明施工与环境保护	24

7. 工期和进度	25

8. 材料与设备	25

9. 试验与检验	26

10. 变更	26

11. 价格调整	27

12. 合同价格、计量与支付	27

13. 验收和工程试车	28

14. 竣工结算	29

15. 缺陷责任期与保修	29

16. 违约	29

17. 不可抗力	30

18. 保险	30

20. 争议解决	30

21. 补充条款	31

## 第一部分 合同协议书

采购人(全称)：常州市金坛区儒林镇人民政府

投标人(全称)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，儒林镇201县道污水主管网抢修工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况：

1．工程名称：儒林镇201县道污水主管网抢修工程

2. 工程地点：金坛区儒林镇

3. 工程立项批准文号：  /

4.资金来源： 自筹

5.工程内容： 详见工程量清单及图纸中包含的内容

二、合同工期：计划开工日期：2019年 月 日，计划竣工日期：2019年 月 日。 工期总日历天数：180日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准：合格 标准

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)       (￥   元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写)     (￥    元)；

(2)暂列金额：

人民币(大写)     (￥      元)；

2.合同价格形式： 固定综合单价。

五、项目经理：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如有）；

（7）投标文件；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.投标人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和投标人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2019年   月  日签订。

十、签订地点

本合同在 常州市金坛区儒林镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，按相关规定执行。

十二、合同生效

本合同自采购人和投标人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后,合同生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，采购人执肆份，投标人执肆份。

采购人：　　(公章)                          投标人：　　(公章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)            法定代表人或其委托代理人：(签字)

地　　址：                                 地　　址：

邮政编码： 　                               邮政编码：

电　　话：                               　 电　　话：

开户银行：                                　开户银行：

账　　号： 　                               账　　号：

## 第二部分 通用合同条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201）中《第二部分  通用条款》。

## 第三部分 专用合同条款

## 1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：           /        ；

资质类别和等级：     /       ；

联系电话：           /       ；

通信地址：           /      。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：        /          ；

资质类别和等级：   /              ；

联系电话：         /             ；

通信地址：         /             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地 。

1.1.3.9 永久占地包括：按照设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括：合同履行中确定 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、坛政规《2017》2号文及其他相关国家和地方法律、法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：有关建设工程的标准和规范、规程，建筑质量验收评定标准，施工图纸以及设计文件所载明的标准、规范、规程等。

1.4.3 采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）投标文件；（9）其他文件。

1.6 图纸和投标人文件

1.6.1 图纸的提供

采购人向投标人提供图纸的期限：开工前7天；

采购人向投标人提供图纸的数量：贰套，投标人可自费复印更多份数；

采购人向投标人提供图纸的内容：提供全部施工图纸（如有）。

1.6.4 投标人文件：

需要由投标人提供的文件，包括：包含但不限于采购人和监理人要求的各类报表、验收资料及竣工资料等；

投标人提供的文件的期限为：采购人要求的时间内；

投标人提供的文件的数量为：一式肆份（含竣工图）；

投标人提供的文件的形式为：纸质和电子文件；

采购人审批投标人文件的期限：投标人提供相应文件后7天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：投标人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和投标人文件，供采购人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 采购人和投标人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 采购人接收文件的地点：现场相关单位；

采购人指定的接收人为：采购人代表；

投标人接收文件的地点：现场相关单位；

投标人指定的接收人为：项目经理 ；

监理人接收文件的地点：现场相关单位；

监理人指定的接收人为：总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1　出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按采购人要求执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划总平图红线为边界。

关于采购人向投标人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以现场实际施工条件为准。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由投标人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于采购人提供给投标人的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归采购人所有。

关于投标人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于此工程项目。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：1、由于计算错误时作相应修正；2、由于非主要项目缺项目的视作该项目的费用已包含在已有工程量清单的单价中，不得另行计算；3、由于主要项目缺项目的，按按本专用条款12.1中的风险范围以外合同价格的调整方法中的第2款c条进行结算。

## 2. 采购人

2.1 采购人代表

采购人代表：

姓　　名：        ；

职　　务：   /   ；

采购人对采购人代表的授权范围如下：1、负责协调参建各方的工作关系；2、负责监督、抽检工程质量、进度、造价、安全文明施工等方面的工作。

2.2采购人工程监管部门

- 直溪镇村级工程管理办公室

人员：    /    ；

职责：     /         。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于采购人移交施工现场的期限要求：开工前提供。

2.4.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：

1、施工过程中由采购人提供水源和电源接驳点；

2、若投标人在施工过程中盗用消防水，所产生的相应责任都由投标人承担；

3、本工程水、电费用已按市场价包含在合同价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

采购人提供资金来源证明的期限要求：/。

采购人是否提供支付担保：否。

采购人提供支付担保的形式：无。

## 3. 投标人

3.1 投标人的一般义务

（9）投标人提交的竣工资料的内容：提交符合采购人及相关部门要求的竣工图及竣工资料；并提交完整的结算资料。采购人、监理单位要求提供的其他资料。

投标人需要提交的竣工资料套数：一式肆份。

投标人提交的竣工资料的费用承担：由投标人自行承担。

投标人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 30 日内。

投标人提交的竣工资料形式要求：纸质和电子文件。

（10）投标人应履行的其他义务：

一、根据国家及地方有关规定，由采购人协助投标人办理有关交通、环卫、环保手续，其费用由投标人承担。

二、高（中）考、节假日、市内有关方面重大活动期间或采购人需要的特别时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，投标人应予无条件服从，并按照有关要求作出必要的配合，这可能造成投标人损失，但采购人将不承担投标人的任何损失。

三、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物等，投标人不得破坏，否则按相关规定执行并由投标人承担由此发生的费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：    ；

建造师执业资格等级：     ；

建造师注册证书号：      ；

通信地址：           /        ；

投标人对项目经理的授权范围如下：代表投标人行使合同约定的权利和义务，履行合同约定的各项职责。

投标人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由投标人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：必须参加工程例会、督查会、推进会及其他会议，否则每人每次处500元罚款。

3.2.3 投标人擅自更换项目经理的违约责任：本工程中标的项目经理不得更换，如投标人擅自更换，则采购人有权解除合同。如确有特殊原因需更换项目经理，需经采购人同意，且更换后的项目经理资历条件不得低于原中标项目经理，且符合原招标公告中的要求。

3.2.4 投标人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：/。

3.3 投标人人员

3.3.1 投标人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。

3.3.3 投标人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/；

3.3.4 投标人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： / 。

3.3.5 投标人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：采购人要求投标书中的技术负责人、施工员、安全员、质量员和材料员到位，中途若更换，须经采购人同意。

投标人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：同时必须参加工程例会、督查会、推进会及其他会议，否则每人每次处500元罚款。

3.5 分包：本项目不得自行分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

投标人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自采购人向投标人移交施工现场之日起；已竣工工程未交付采购人之前，投标人应负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，投标人自费予以修复。

3.7 履约担保

投标人是否提供履约担保：提供。

投标人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保的形式：根据采购人要求。

履约担保的金额：中标价的10% 。

## 4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容及权限：按监理合同执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：采购人提供监理人的办公场所，监理人的办公设备及生活用房由监理人自行解决。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：  /  ；

职　　务：  /   ；

监理工程师执业资格证书号： /     ；

联系电话：   /           ；

通信地址：

关于监理人的其他约定：按监理合同执行。

4.4 商定或确定

在采购人和投标人不能通过协商达成一致意见时，采购人授权监理人对以下事项进行确定： 另行协商；

## 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：本工程质量要求：合格。

关于工程奖项的约定：/ 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 投标人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：书面申报材料后48小时内。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

## 6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产标准化达标目标及相应事项的约定：

（1）投标人在施工期间须针对周边情况做好防尘降噪工作，应遵守《中华人民共和国安全生产法》及地方政府和有关部门对施工场地交通、噪声、污水、现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。

（2）投标人须做好文明施工、安全生产，在施工过程中应完善文明施工措施，在施工过程中造成的安全事故由投标人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：投标人应采取必要的治安保卫措施，并承担因投标人因该项工作不力而造成的相应损失。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：投标人应在开工后7天内编制施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：在施工过程中，应层层落实安全责任。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，签订《安全生产责任书》；施工单位应结合项目特点，按照相关法律法规的要求并结合上级主管部门的有关要求，制定安全生产责任制，分层级签订《安全生产责任书》，将施工安全职责具体落实到部门、班组、个人，将施工安全的职责、权限进一步规范化、明晰化，营造上下同欲、齐抓共管的氛围，确保施工安全和人身安全。

## 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

投标人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前提供施工进度总计划和有针对性的施工组织设计。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到投标人报送的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到投标人报送的相关进度计划后7天内。

7.2.3进度管理

项目各参建单位应根据合同确定的各项目标制定工程实施计划，优化施工组织方案，确保工程建设整体均衡地推进；监理、检测应定期检查、督促阶段计划执行的情况，了解工程建设中存在的问题，及时通报计划执行的情况，并督促施工单位调整和落实；相关单位管理人员应依据每次工程例会的要求，指导、督查工程实施情况并深入施工现场，了解工程形象进度及计划执行中存在的问题，组织编写工程建设分析报告，填写工程施工日志。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于投标人提交工程开工报审表的期限：/

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：工程项目开工前, 由相关单位组织规划设计、建设、勘察、施工、监理、检测等单位复核交底、科学安排,尽可能避免施工过程中的设计变更和签证，并做好施工图纸会审及会签工作。

关于投标人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2 开工通知

建设单位、施工单位应做好开工前的准备工作，不论工程规模大小, 一律由建设单位向施工单位下达《工程开工通知书》后,方可进场施工，《工程开工通知书》需及时报相关单位备案登记。

7.4 测量放线

7.4.1 采购人通过监理人向投标人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：根据工程实际进度。

7.5 工期延误

7.5.1 因采购人原因导致工期延误

（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形：由于采购人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），经采购人同意，工期可顺延。

7.5.2 因投标人原因导致工期延误

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天按结算价款的万分之五计。

因投标人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过工程合同总价的5％。

## 8. 材料与设备

8.3 材料与工程设备的接受与拒收

8.3.2投标人采购的材料和工程设备：按通用条款执行。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 采购人供应的材料设备的保管与使用：材料设备在现场保管与使用费用由承包方承担。

8.4.2 投标人提供的材料和设备：按通用条款执行。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要投标人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。

## 9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

## 10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：按采购人要求执行。

- 工程建设过程中，严格按图纸、清单施工，尽可能减少工程变更以及隐蔽工程。凡涉及主体结构和重大使用功能调整的，必须由原设计单位出具设计变更；工程变更由施工单位出具变更联系单，经相关单位初审后，由规划设计、监理、监察、建设单位共同签认后，报工程建设指挥部审批。未按规定审批，任何个人、单位不得随意进行设计变更及签证。凡变更后的工程费用超一万元必须交由工程建设指挥部决定方可实施。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

变更项目清单计价综合单价的结算方法：投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标的综合单价结算；投标报价中无适用或类似变更工程的价格时按本专用条款12.1中的风险范围以外合同价格的调整方法中的第2款c条执行。

10.5 投标人的合理化建议：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第3种方式：投标人直接实施的暂估价项目

投标人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额只能按照采购人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

## 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同约定的市场风险范围内综合单价不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： / ；

## 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

1）人工费用的政策性调整；

2）工程量变化产生的前期费用；

3）工程材料（设备）价格的市场波动。

风险费用的计算方法：综合考虑在投标综合单价内，在合同约定风险范围内不作调整。

风险范围以外的内容：

1）设计变更引起的工程量增减；

2）采购人要求的承包范围以外的附加工程量；

3）暂估价材料、暂估价项目；

4）采购人确认的其它项目；

5）采购人提出对乙供部分材料进行更改，引起的价差。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）工程量应由投标人按在履行合同义务过程中实际完成的工程量计算后向采购人提出，经审计单位审计后按审定数量结算。

2）因分部分项工程量清单主要项目漏项或因业主提出的设计变更部分，增加项目及签证部分造成新增的工程量清单综合单价的结算原则为：

a．投标书中已有适用于变更工程的综合单价，按投标书中已有的综合单价结算；

b．投标书中有类似于变更工程的综合单价，按投标书中已有的类似的综合单价作相应调整后结算；

c．投标书中无类似综合单价，结算原则为：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》等计价规则中的标准并按中标优惠率同步下浮{即：让利率=【1-（投标总价-不可竞争费）/（标底总价-不可竞争费）】*100}，其中材料价格按常州市工程造价管理处发布除税工程信息指导价格（无信息价的以发、承包双方经市场询价后确认的除税价格，且不让利），根据上述要求编制综合单价报采购人确认【不可竞争费用为暂列金额、暂定价】。

3）工程施工过程中所有需要在合同价外另行增加的内容，投标人必须无条件服从采购人安排，不得以任何理由拖延施工；所涉及费用在竣工结算时由审计确认。

4）所有涉及工程结算的隐蔽签证单上必须有采购人代表、监理工程师、投标人（项目组）的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量和签证的时间。

5）结算审定时，审定后的工作量超过招标工程量清单15%时，超过部分需重新核定单价。

2、总价合同。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)或其适用的修订版本，投标人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。且同时实行相关单位、建设、监理、施工单位四方共同计量制度，严格按照工程量清单数量执行，工程未经验收或不合格，不能计量；因施工单位的原因造成返工的工程量不予计量，不符合合同文件要求的不得计量；现场计量做到准确、真实、合法和及时，杜绝漏计、重计。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

1）工程竣工验收合格后一个月内支付合同价款的40%（扣除暂列金）；

2）工程竣工验收合格满12个月且经审计后，付至审定价款的70%；

3）工程竣工验收合格满24个月后按审计价结清余款（无息）。

注：各支付节点支付工程款时需同时提供等额的增值税专用发票。

## 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.1.3 工程建设过程中，严格执行分部分项验收管理制度。勘察、规划设计、施工、监理、检测单位应履行其质量责任和义务。严格按照施工验收规范,质量验收标准和国家强制性标准，组织建设工程的分部分项工程验收,隐蔽工程验收,材料检验、性能复试等。分部分项工程的验收由相关单位组织建设、施工、监理、检测等相关职能部门共同到场核验。

13.2 竣工验收

13.2.2 关于竣工验收程序的约定：删除原条款代之以：工程完工后, 施工单位应向相关单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告。相关单位收到竣工验收申请报告后,依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同,对报送的竣工资料审查合格后,报工程建设指挥部，并组织建设、规划设计、监察、施工、监理、检测等相关单位进行竣工验收。对存在的问题和工程中的质量缺陷进行检查、记录, 并限期整改；对验收合格的工程,签署《工程交（竣）工验收单》。

13.2.3  工程项目竣工验收应当具备下列条件：完成工程项目计划和合同约定的各项内容；有完整的技术档案和施工管理资料；有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；有勘察、规划设计、施工、监理、检测等单位分别签署的质量合格文件和施工单位签署的工程保修书。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

工程移交：工程竣工验收合格后, 依照相关规定，相关单位组织相关部门进行移交工作。接收单位对项目的水电、燃气、暖通等设施介入管理。在质量保修期内所要进行的维修，由相关单位通知施工单位进行维修。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： / 。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

投标人完成竣工退场的期限： / 。

## 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

投标人提交竣工付款申请单的期限： / 。

竣工付款申请单应包括的内容： / 。

14.2 竣工结算审核

采购人审批竣工付款申请单的期限： / 。

采购人完成竣工付款的期限： 按专用条款12.4.1执行 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： / 。

14.4 最终结清;

14.4.1 最终结清申请单

投标人提交最终结清申请单的份数： / 。

投标人提交最终结清申请单的期限： / 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。

（2）采购人完成支付的期限：按专用条款12.4.1执行 。

## 15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任制

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按审定价的3%扣除质量保证金。

15.3.1 投标人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）竣工结算价的3%的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.4 保修

5.4.1 保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

投标人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：投标人收到保修通知后8小时内到达工程现场。

## 16. 违约

16.1 采购人违约

16.1.1 采购人违约的情形

采购人违约的其他情形：若因采购人原因需减少或取消部分工程量清单，采购人只对已发生的合格工程量负责，根据已发生的合格工程量与投标人办理结算，不承担其它违约责任。

16.1.2 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：/。

16.1.3 因采购人违约解除合同

投标人按16.1.1项[采购人违约的情形]约定暂定施工满/天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，投标人有权解除合同。

16.2 投标人违约

16.2.1 投标人违约的情形

投标人违约的其他情形：

（1）投标人必须遵守采购人发布的工程变更签证管理制度及各项管理规定。包括采购人委托的监理人签发的各类文件（包括但不限于管理规定、会议纪要、通知单、工作安排及联系函），上述各类文件为本合同协议书的组成部分。投标人如不执行上述各类文件，视为违约，并且采购人将向投标人追溯由于不执行上述各类文件造成进度延误而产生的法律责任。

（2）投标人不得以任何理由拒绝采购人提出的关于工程设计变更及其他零星工作施工的要求，否则按本合同相关条款执行 。

16.2.2 投标人违约的责任

投标人违约责任的承担方式和计算方法： / 。

16.2.3 因投标人违约解除合同

关于投标人违约解除合同的特别约定： / 。

采购人继续使用投标人在施工现场的材料、设备、临时工程、投标人文件和由投标人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

## 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾，以及自然灾害或相关法律法规规定的其他情形。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后  90 天内完成款项的支付。

## 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：1、建筑工程一切险、工商保险及其它险种均由投标人自行投保，其费用包括在合同价款中；2、该保险涵盖进入施工现场的所有人员。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

投标人是否应为其施工设备等办理财产险： 投标人自理。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。

## 20. 争议解决

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向金坛区人民法院提起诉讼。

## 21. 补充条款

补充说明：

1、投标人承诺：在工程款按合同约定支付到位的情况下，投标人应确保农民工工资、专业分包工程款、材料供应款的支付到位，承担因农民工工资、专业分包工程款、材料供应款等不到位而引发的一切责任。

2、临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期，投标人均已在投标报价时充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，采购人不另行增加费用；

3、关于结算：

（1）本工程结算价款以审计单位的审定价为准。

（2）关于结算审核费：该工程的核减率应控制在8%内（含8%）；12%≥核减率＞8%时，该工程所有审核费用承发包双方各承担50%；核减率＞12%时，该工程所有审核费用均由投标人承担。上述费用不为累进制。

4、本合同中所涉及的违约金均于同期工程款中予以扣除。

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：履约担保格式（略）

附件3：投标人承诺

附件1：

工程质量保修书

采购人（全称）：常州市金坛区儒林镇人民政府

投标人（全称）：

为保证儒林镇201县道污水主管网抢修工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，采购人投标人协商一致签订工程质量保修书。投标人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括工程量清单范围内的所有工程，具体质量保修内容双方约定如下： 按现行国家有关法律、法规规定的投标人所有承包范围内项目工程质量缺陷。

二、质量保修期:质量保修期从工程实际竣工之日算起:

l、土建工程为 房屋的合理使用 年，屋面防水、墙面、厨房、卫生间渗漏为 5 年；

2、电气管线、上下水管安装工程为  2  年；

3、供热及制冷为  2  个采暖期及制冷期；

4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为  2  年；

三、质量保修责任

l、属于保修范围和内容的项目，投标人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。投标人不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，投标人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非投标人施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，投标人确保工程的质量。因投标人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，投标人应承担损喜赔偿责任。

四、质量保修金的支付:质量保修金约定：①质量保修金为竣工结算价的3%；②采购人在保修期结束后付清质量保修金（无息）

五、质量保修金的返还

采购人在质量保修期满后14天内。将剩余保修金返还投标人（无息）。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：建设工程实行质量保证金制度，缺陷责任期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用，由相关单位组织专业人员进行维修，并由乙方承担违约责任。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。由他人原因造成的缺陷，建设单位负责组织维修，乙方不承担费用。

七、本工程质量保修书作为施工合同附件．与施工合同具有同等效力。

采购人(公章)：         投标人(公章)：          

地  址：       地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

开户银行：     开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：       邮政编码：

附件3：                     投标人承诺

致： 常州市金坛区儒林镇人民政府 （采购人全称）

我方承诺：若我方中标，我方保证不拖欠农民工工资，并将结算价款的2％作为不拖欠农民工工资的保证金，由采购人根据农民工工资的支付情况决定在下次工程款支付中是否支付。如违反承诺，我方同意你方直接从保证金中支付。

特此承诺！

承包 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

- 第四章  评标方法

一、评标程序

1、评标工作由采购代理单位负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

2、评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

3、符合性审查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签章齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签章或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 只能有一个投标方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高采购预算价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 采购文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对采购文件规定的采购内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足采购文件规定。 |

4、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签章）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签章，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、评标标准

本项目采用最低评标价法；评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定。

- 第五章   投标文件格式

儒林镇201县道污水主管网抢修工程

投标文件

投标人：                   （单位盖章）

年  月  日

目  录

- 投标函

- 投标人关于资格的声明函

- 法定代表人身份证明及授权委托书

- 开标一览表

- 投标报价汇总表及其它报价表

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面说明

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面说明

1 、投  标  函

致：常州市金坛区儒林镇人民政府

1、根据已收到的采购编号为         的                的采购文件，我单位经考察现场和研究上述采购文件的投标须知、合同条件、技术规范及技术要求、采购清单和其他有关文件后，我方愿参加本项目的投标。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。

2.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.                              （其他补充说明）：

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签章)

地址：

电话：

传真：

企业电子邮箱：

邮政编码：

日期：      年      月      日

2、投标人关于资格的声明函

常州市金坛区儒林镇人民政府 ：

（1）我单位针对常州市金坛区儒林镇人民政府 的采购编号：      号采购文件标书中所填写所有关于资格文件，附件材料说明及证明陈述均是真实,准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果；

（2）我方已详细审查了全部采购文件，投标后，我们放弃对采购文件质疑的权利。

投标人法定代表人签章：

投标人（公章）：

年   月   日

3、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：        年         月        日

经营期限：

姓名：    性别：

年龄：    职务：

系                           (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖单位章)

年     月     日

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加                              采购的招标活动。被授权人在开标、评标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签章）

被授权人：

日期：      年      月      日

附：被授权人身份证（复印件）

4、开标一览表

| 名 称 | 采购编号 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 工期 | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儒林镇201县道污水主管网抢修工程 | 公采JSCTGC-2019-028 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（小写） |  | （大写） 元 |  |  |  |  |

投标人法定代表人签章：

投标人名称:                     （盖章）

说明：《投标函》、《授权委托书》（或《法定代表人资格证明》）、《开标一览表》原件各一份，除投标文件中体现外要求单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

5、投标报价汇总表及其他报价表

| 投标单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标项目名称 |  | 建筑面积 |  |
| 投标总价 |  | 投标工期 |  |
| 投标质量等级 |  | 建造师 |  |
| 技术负责人 |  | 施工员 |  |
| 质量员 |  | 安全员 |  |
| 材料员 |  | 造价员 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（盖章）：

年      月      日

| 投 标 总 价 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人: |  |  |  |  |
| 工 程 名 称: |  |  |  |  |
| 投标总价 （小写）: |  |  |  |  |
| （大写）: |  |  |  |  |
| 投 标 人: |  |  |  |  |
|  | (单位签字盖章) |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 或 其 授 权 人: |  |  |  |  |
|  | (签字盖章) |  |  |  |
| 编 制 人: |  |  |  |  |
| 编 制 时 间: |  |  |  |  |

| 工程项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费 （元） | 规费（元） |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

单项工程投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价（元） | 安全文明施工费 （元） | 规费（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

单位工程投标报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |
| 1.3 | 施工机具使用费 |  |  |
| 1.4 | 企业管理费 |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 041109001001 | 安全文明施工 | [2]+[3] |  |  |
| 2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  |  |
| 3 |  | 安全文明施工省级标化增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  |  |
| 4 | 041109002001 | 夜间施工 |  |  |  |
| 5 | 041109003001 | 二次搬运 |  |  |  |
| 6 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  |  |  |
| 7 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  |  |  |
| 8 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |
| 9 | 041109007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |
| 10 | 041109008001 | 临时设施 |  |  |  |
| 11 | 041109009001 | 赶工措施 |  |  |  |
| 12 | 041109010001 | 工程按质论价 |  |  |  |
| 13 |  | 合计 | [2]~[12] |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人必须按暂列金额计入投标总价中

| 材料暂估单价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 规格型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人必须按材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工作内容 | 暂定金额（元） | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人必须按专业工程暂估价计入投标总价中

计日工表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

- 6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_______________________

日期：______年    月    日

7、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：_______________________

日期：______年    月    日